Plano de Teste

PDV Caminho Feliz

Registro de Mudanças

| Versão | Data de Mudança | Por | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/08/2021 | Vânia | Tradução do documento |
| 2.0 | 04/11/2024 | Grupo Caminho Feliz | Especificação do projeto e seu escopo |
| 3.0 | 06/11/2024 | Grupo Caminho Feliz | Atualização da documentação seguindo recomendações da professora Vânia |

1	INTRODUÇÃO	2

1.1	Escopo	2

1.1.1	No escopo

1.1.2	Critérios para definição de escopo                                                                                           2

1.1.3	Fora do escopo	2

1.2	Objetivos de Qualidade	3

1.3	Papéis e Responsabilidades	3

2	METODOLOGIA DE TESTE	3

2.1	Fases de Teste	3

2.2	Critérios de Suspensão e Requisitos de Retomada	3

2.3	Completude do Teste	4

2.4	Atividades do projeto, estimativas e cronograma	4

3	ENTREGÁVEIS DE TESTE	4

4	NECESSIDADES DE RECURSOS E AMBIENTE	5

4.1	Ferramentas de Teste	5

4.2	Ambiente de Teste	5

5	TERMOS / ACRÔNIMOS	5

- Introdução

Este Plano de Teste define o escopo, a abordagem e o cronograma para validar o sistema de ERP web para ponto de venda (PDV), desenvolvido em Java com Spring Framework. Disponível no repositorio abaixo: https://github.com/ovvesley/uff-qualidade-teste-pdv

O plano identifica os itens a serem testados, os recursos a serem testados, os tipos de teste a serem realizados, o pessoal responsável pelo teste, os recursos e o cronograma necessários para concluir o teste e os riscos associados ao plano.

  - Escopo

    - No escopo

Todos do site PDV que foram definidos abaixo devem ser testados.

Mais módulos a definir.

| Nome do Módulo | Papéis aplicáveis | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Gerenciar Caixa | Gerente | Gerente: O módulo "Gerenciar Caixa" permite que o gerente controle suprimentos, retiradas, lançamentos e saldo do caixa, além de visualizar o usuário e a data de abertura. Ele garante o monitoramento diário do fluxo financeiro. |
| Gerenciar grupo de usuários | Gerente | Gerente: O módulo “Gerenciar grupo de usuários”permite que o gerente visualize todos os grupos de usuário, edite atributos dos grupos, adicione e exclua permissões do grupo, apague grupos, visualize todos os grupos que estão associados a determinado usuário e relacione usuários com grupos. Garante o gerenciamento dos grupos de usuários. |
| Adicionar empresas | Gerente | Gerente: O módulo “adicionar empresas” permite que o gerente adicione empresas fornecedoras de produtos |
| Gerenciar Pagamentos de Despesas | Gerente | Gerente: O módulo de gerenciar pagamentos de despesas permite com que, dado um valor em caixa e um despesa, o gerente consiga, usando o valor em caixa, diminuir das despesas registradas |

    - Critérios para a definição do escopo

No contexto deste plano de teste, adotamos o critério de escopo baseado na complexidade das classes e na relevância dos módulos dentro do sistema. A escolha das classes foi feita com base na complexidade mínima considerada média, garantindo que o código a ser testado tivesse um nível suficiente de dificuldade para representar desafios reais.

Além disso, a seleção dos módulos seguiu a lógica dos casos de uso do sistema, focando em testar as funcionalidades em um ambiente realista, dentro dos cenários em que o sistema seria efetivamente utilizado.

Dessa forma, buscamos assegurar que os testes realizados fossem representativos das situações práticas que o software enfrentará em produção.

    - Fora do escopo

Esses recursos não serão testados porque não estão incluídos nas especificações de requisitos do software

- Interfaces de hardware

- Interfaces de software

- Lógica de banco de dados

- Interfaces de comunicação

- Segurança e desempenho do site

  - Objetivos de Qualidade

O objetivo deste plano de testes é assegurar que o sistema de ERP PDV opere com precisão, integridade e estabilidade em ambiente de produção, atendendo aos requisitos de funcionalidade e usabilidade. Serão validadas a exatidão das operações essenciais, como cadastro de pedidos e controle de caixa, a integridade dos dados, evitando inconsistências ou perdas, garantindo uma experiência eficiente para o usuário.

  - Papéis e Responsabilidades

Para este projeto, todos os quatro alunos de graduação irão compartilhar as responsabilidades, assumindo um pouco de cada papel. Eles irão:

- Gerenciar o projeto de teste, definindo direções e organizando recursos.

- Criar e revisar os casos de teste, escolhendo técnicas e ferramentas adequadas.

- Implementar e executar os testes, configurando e rodando a suíte de testes no ambiente de teste.

- Manter o ambiente de teste e garantir a qualidade, verificando a conformidade com os requisitos.

- Metodologia de Teste

  - Fases de Teste

No projeto Caminho Feliz, serão conduzidas as seguintes fases de teste:

- Teste de unidade (módulos são testados individualmente)

- Teste de integração (módulos de software individuais são combinados e testados como um grupo)

- Teste de sistema: conduzir teste de alguns casos de uso em um sistema completo e integrado para avaliar a conformidade do sistema com seus requisitos especificados.

  - Critérios de Suspensão e Requisitos de Retomada

Se os membros da equipe relatarem que há 40% dos casos de teste com falha, suspenda o teste até que a equipe de desenvolvimento corrija todos os casos com falha.

  - Completude do Teste

- Especifica os critérios que denotam a conclusão bem-sucedida de uma fase de teste

- A taxa de 100% de execução dos testes é obrigatória, a menos que um motivo claro seja fornecido.

- A taxa de 100% de aprovação dos testes é obrigatória.

- Dos códigos de teste executados, deve possuir mais de 80% de cobertura.

  - Atividades do projeto, estimativas e cronograma

| Tarefa | Membros | Estimativa de esforço |
| --- | --- | --- |
| Criar especificação de testes | Wesley | 3 horas |
| Executar testes unitários | Todos os Membros | 4 horas |
| Executar testes de integração | Todos os Membros | 12 horas |
| Criar o relatório de testes | Todos os Membros | 5 horas |
| Entregar e revisar os testes | Entrega feita por Clara Lino, Revisão feita por todos os membros | 3 horas |
| Total |  | 27 horas |

- Entregáveis de Teste

Entregáveis de Teste

Para cada item do escopo definido e para cada classe estabelecida, além dos arquivos de teste na pasta padrão do JUnit, será criada uma pasta adicional chamada entrega1 ou entrega2, conforme a etapa. Nessa pasta, serão armazenadas evidências dos testes executados em formato de imagem, mostrando o resultado de cada caso de teste e a cobertura de código da respectiva classe. Essa estrutura facilitará a verificação e avaliação dos resultados de cada entrega, permitindo uma rápida inspeção visual dos testes e da cobertura alcançada.

Pasta da Entrega 1: https://github.com/ovvesley/uff-qualidade-teste-pdv/tree/master/entrega01

### Entrega 1

- Descrição do Escopo do Sistema

  - Definição dos módulos/componentes que serão testados, documentando o escopo no Plano de Teste.

- Plano de Teste

  - Documento do Plano de Teste conforme template, incluindo ferramentas utilizadas, artefatos gerados e métodos.

- Casos de Teste Unitários

  - Casos de teste projetados para pelo menos uma classe para cada membro do grupo.

- Casos de Teste Manuais

  - Casos de teste manuais para pelo menos uma funcionalidade para cada membro, utilizando Testlink ou uma alternativa (texto/planilha).

Pasta da Entrega 2:

### Entrega 2

- Casos de Teste Unitários (Expandidos)

  - Revisão e expansão dos casos unitários, com isolamento de dependências.

- Casos de Teste de Integração

  - Implementação de testes de integração cobrindo interações entre módulos.

- Atributos de Qualidade da ISO 25010

  - Avaliação e medida dos atributos de qualidade conforme a norma, justificando as escolhas.

- Casos de Teste de Sistema

  - Implementação de testes de sistema considerando requisitos funcionais e um atributo de qualidade.

- Conjunto de Casos de Teste Melhorado

  - Conjunto de testes aprimorado com técnicas:

    - Funcional

    - Estrutural (80% de cobertura no critério todas-arestas)

    - Baseada em Defeitos (80% de escore de mutação).

- Relatório de Inspeção do Código-Fonte

  - Utilização de uma ferramenta como SonarQube, com captura de tela dos resultados e solução de problemas em uma classe para cada membro.

### Após Conclusão dos Testes

- Relatório Final de Testes: Resultado dos testes com detalhes dos casos, falhas e status final.

- Prints das Correções e Análise de Qualidade: Evidência das correções e da inspeção de código para as classes de cada membro.

- Necessidades de Recursos e Ambiente

  - Ferramentas de Teste

Servidor: Necessário um servidor local com Docker instalado para gerenciar o banco de dados MySQL e o servidor Web.

Ferramenta de Teste: Utilizar uma ferramenta de teste automatizada que seja compatível com Docker, capaz de gerar relatórios no formato predefinido e executar testes automaticamente.

Rede: Configure uma rede local (LAN) com conexão de internet de pelo menos 5 Mb/s.

Computador: Pelo menos 4 máquinas locais com suporte a Docker, com 2GB de RAM e CPU de 3.4 GHz ou superior.

  - Ambiente de Teste

Para executar o sistema de forma simples e rápida no ambiente de teste, basta utilizar uma máquina local com Docker e seguir os passos abaixo. A configuração inclui clonagem do repositório, preparação com Maven e execução via Docker Compose. Com isso, o sistema e suas dependências serão automaticamente configurados e estarão acessíveis na porta 8080.

#### Etapas de Configuração

- Instalação do Docker:

  - Certifique-se de que a máquina de teste possui o Docker e Docker Compose instalados. O Docker permitirá o uso de contêineres para configurar e gerenciar o ambiente de teste de maneira simplificada, isolando as dependências do sistema.

- Clonagem do Repositório:

  - Acesse a máquina de teste e, no terminal, execute o comando git clone https://github.com/ovvesley/uff-qualidade-teste-pdv

  - Isso irá copiar o código-fonte e todos os arquivos necessários do sistema para a máquina local.

Exemplo de comando:

git clone https://github.com/ovvesley/uff-qualidade-teste-pdv

  - Navegue até o diretório clonado usando cd uff-qualidade-teste-pdv  para acessar os arquivos do projeto.

- Preparação das Dependências com Maven:

  - O Docker Compose está configurado para construir o projeto usando Maven, que será executado dentro do próprio contêiner.

  - Esse processo de build irá baixar e configurar todas as dependências do sistema automaticamente.

  - Observação: A configuração com Maven permite que o sistema esteja sempre atualizado com as bibliotecas e frameworks necessários, sem necessidade de instalação manual.

- Execução com Docker Compose:

No diretório do projeto, execute o comando:

		docker-compose up

  - Esse comando fará o seguinte:

    - Construção dos Contêineres: Cria contêineres para o servidor de aplicação e para o banco de dados MySQL.

    - Configuração Automática: Configura as variáveis de ambiente e demais parâmetros necessários, como as credenciais e configurações do banco de dados.

    - Inicialização do Sistema: Inicializa o sistema e disponibiliza a aplicação para acesso.

- Acesso ao Sistema:

  - Após a execução do Docker Compose, o sistema estará acessível na porta 8080 da máquina local.

  - Para verificar se o sistema está funcionando, abra um navegador e acesse http://localhost:8080.

- Termos / Acrônimos

| TERMO / ACRÔNIMO | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| API | Application Program Interface |
| SUT | Software Under Test |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| JUnit | Ferramenta para execução de testes unitários, mencionada nas entregas de teste. |
| Maven | Ferramenta de build que gerencia dependências e facilita a configuração de projetos Java, usada na preparação do ambiente de teste. |
| Docker | Ferramenta de contêinerização que permite configurar o ambiente de teste de forma isolada e replicável. |
| Git | Sistema de versionamento usado para o controle de versões do código-fonte e testes. |
| Testlink | Ferramenta de gerenciamento de testes manuais, mencionada para organizar casos de teste. |
| ISO 25010 | Padrão para avaliar e medir atributos de qualidade de software, como confiabilidade e eficiência, usado para orientar a avaliação dos testes. |